# BITÁCORA DE ACTIVIDADES LABORALES DE PASANTES

## DATOS DE LA ORGANIZACIÓN

| Nombre: | U.E. Dr. José Manuel Cova Maza |
| --- | --- |

| Dirección: | Av. Principal, Puerto Ordaz, Estado Bolívar |
| --- | --- |

| Teléfono: | +58 412-1234567 |
| --- | --- |

| Correo electrónico: | info@uejmcm.edu.ve |
| --- | --- |

| Sector: | Educación |
| --- | --- |

## DATOS DEL PASANTE

| Nombre: | Marcelo Fernando Campos Anacona |
| --- | --- |

| C.I.: | V-32.062.637 |
| --- | --- |

| Carrera: | Ingeniería de Sistemas - UPTJAA |
| --- | --- |

| Nivel: | Trayecto 3, Fase 1 |
| --- | --- |

| Período: | 01 de Junio al 21 de Agosto de 2026 |
| --- | --- |

## DATOS DEL TUTOR INDUSTRIAL

| Nombre: | Sol Liliana Romero Gil |
| --- | --- |

| Cargo: | Coordinadora Académica |
| --- | --- |

| Correo: | info@uejmcm.edu.ve |
| --- | --- |

| Teléfono: | +58 412-1234567 |
| --- | --- |

## DATOS DEL TUTOR ACADÉMICO

| Nombre: | Ing. Yalitza Guevara |
| --- | --- |

| C.I.: | V-13.498.102 |
| --- | --- |

### SEMANA N° 1 - (01 al 05 de Junio 2026)

| Día / Fecha | Actividades Realizadas |
| --- | --- |
| Lunes 01/06 | Presentación a la tutora industrial y al personal involucrado en la pasantía. Recorrido por las instalaciones de la institución. |
| Martes 02/06 | Participación en charlas de higiene, seguridad y ambiente (PSA) de la institución. Entrega de credenciales. |
| Miércoles 03/06 | Inducción al Departamento de Administración Escolar / Informática. Conocimiento de los procesos de inscripción. |
| Jueves 04/06 | Revisión de procedimientos administrativos de la institución. Documentación de procesos actuales. |
| Viernes 05/06 | Asignación del tema de pasantías por parte de la tutora. Definición del alcance del proyecto INSCRIB SYSTEM. |

### SEMANA N° 2 - (08 al 12 de Junio 2026)

| Día / Fecha | Actividades Realizadas |
| --- | --- |
| Lunes 08/06 | Elaboración del plan de trabajo en conjunto con la tutora industrial. |
| Martes 09/06 | Culminación del plan de trabajo. Definición de cronograma y actividades. |
| Miércoles 10/06 | Revisión de las hojas de cálculo usadas para el control de estudiantes y matrículas. |
| Jueves 11/06 | Inducción sobre los niveles educativos ofrecidos (Inicial, Primaria, Media, Especial, Docente). |
| Viernes 12/06 | Identificación de las necesidades de información de los representantes. Documentación fotográfica. |

### SEMANA N° 3 - (15 al 19 de Junio 2026)

| Día / Fecha | Actividades Realizadas |
| --- | --- |
| Lunes 15/06 | Análisis de los procesos de inscripción y matrícula escolar. |
| Martes 16/06 | Levantamiento de requerimientos funcionales del sistema. |
| Miércoles 17/06 | Análisis del flujo de información entre Secretaría, Coordinación y Docencia. |
| Jueves 18/06 | Identificación de los actores (administrador, secretario, representante). |
| Viernes 19/06 | Documentación de especificaciones para el sistema INSCRIB SYSTEM. |

### SEMANA N° 4 - (22 al 26 de Junio 2026)

| Día / Fecha | Actividades Realizadas |
| --- | --- |
| Lunes 22/06 | Diseño de la arquitectura del sistema con Flask y SQLAlchemy. |
| Martes 23/06 | Selección de tecnologías (Flask-CORS, Flask-Talisman, Flask-Limiter, bcrypt, PWA). |
| Miércoles 24/06 | Diseño de la base de datos y modelamiento de entidades. |
| Jueves 25/06 | Definición de roles y política de seguridad. |
| Viernes 26/06 | Configuración del entorno de desarrollo y del servidor Flask. |

### SEMANA N° 5 - (29 de Junio al 03 de Julio 2026)

| Día / Fecha | Actividades Realizadas |
| --- | --- |
| Lunes 29/06 | Desarrollo del módulo de Autenticación (login seguro con bcrypt). |
| Martes 30/06 | Implementación del modelo de datos para Año Escolar y Grados. |
| Miércoles 01/07 | Desarrollo de la gestión de Usuarios con roles (admin y secretario). |
| Jueves 02/07 | Configuración de Flask-Talisman (cabeceras de seguridad y CSP). |
| Viernes 03/07 | Pruebas de autenticación y control de acceso. |

### SEMANA N° 6 - (06 al 10 de Julio 2026)

| Día / Fecha | Actividades Realizadas |
| --- | --- |
| Lunes 06/07 | Desarrollo del módulo de Estudiantes (registro y listado). |
| Martes 07/07 | Implementación de formularios de registro con validaciones. |
| Miércoles 08/07 | Desarrollo de la consulta de estudiantes por año escolar y grado. |
| Jueves 09/07 | Integración con el módulo de Representantes. |
| Viernes 10/07 | Pruebas del módulo de estudiantes y ajustes. |

### SEMANA N° 7 - (13 al 17 de Julio 2026)

| Día / Fecha | Actividades Realizadas |
| --- | --- |
| Lunes 13/07 | Desarrollo del módulo de Representantes (registro y listado). |
| Martes 14/07 | Implementación de la relación familiar Representante-Estudiante (tabla Familiar). |
| Miércoles 15/07 | Desarrollo de la consulta de representantes y estudiantes asociados. |
| Jueves 16/07 | Generación de documentos mediante plantillas (python-docx). |
| Viernes 17/07 | Pruebas del módulo de representantes. |

### SEMANA N° 8 - (20 al 24 de Julio 2026)

| Día / Fecha | Actividades Realizadas |
| --- | --- |
| Lunes 20/07 | Desarrollo del módulo de Matrícula/Inscripción. |
| Martes 21/07 | Implementación de columnas de control (estado, fecha_retiro, lapso_registro, motivo_retiro). |
| Miércoles 22/07 | Desarrollo de la asociación inscripción-estudiante-año escolar-grado. |
| Jueves 23/07 | Implementación de reportes de matrícula por grado. |
| Viernes 24/07 | Pruebas del módulo de matrícula e inscripción. |

### SEMANA N° 9 - (27 al 31 de Julio 2026)

| Día / Fecha | Actividades Realizadas |
| --- | --- |
| Lunes 27/07 | Desarrollo del sitio web público (Inicio, Nosotros, Programas). |
| Martes 28/07 | Implementación de Noticias, Galería y Formulario de Contacto. |
| Miércoles 29/07 | Desarrollo del Portal del Representante (registro y consulta). |
| Jueves 30/07 | Desarrollo del módulo de Seguridad y Auditoría (REGISTRO_AUDITORIA). |
| Viernes 31/07 | Pruebas integrales del sistema. |

### SEMANA N° 10 - (03 al 07 de Agosto 2026)

| Día / Fecha | Actividades Realizadas |
| --- | --- |
| Lunes 03/08 | Implementación de Flask-Limiter (limitación de peticiones). |
| Martes 04/08 | Pruebas de funcionamiento del sistema completo (admin y sitio público). |
| Miércoles 05/08 | Corrección de errores identificados en las pruebas. |
| Jueves 06/08 | Optimización de consultas y ajustes de la interfaz de usuario. |
| Viernes 07/08 | Documentación técnica del sistema. |

### SEMANA N° 11 - (10 al 14 de Agosto 2026)

| Día / Fecha | Actividades Realizadas |
| --- | --- |
| Lunes 10/08 | Puesta en marcha del sistema (admin puerto 5001, sitio público puerto 5002). |
| Martes 11/08 | Capacitación al personal de la Secretaría y Coordinación Académica. |
| Miércoles 12/08 | Capacitación a usuarios del sistema (demostración práctica). |
| Jueves 13/08 | Resolución de dudas y soporte técnico post-implementación. |
| Viernes 14/08 | Documentación de usuario y manuales. |

### SEMANA N° 12 - (17 al 21 de Agosto 2026)

| Día / Fecha | Actividades Realizadas |
| --- | --- |
| Lunes 17/08 | Revisión final del sistema. Ajustes menores. |
| Martes 18/08 | Elaboración del informe de pasantías. |
| Miércoles 19/08 | Continuación del informe. Inclusión de resultados. |
| Jueves 20/08 | Revisión y corrección del informe. |
| Viernes 21/08 | Entrega del informe y cierre de pasantías. |