# DIAGRAMA DE GANTT

Proyecto: Sistema de Gestión de Inscripciones y Administración Escolar "INSCRIB SYSTEM"

U.E. Dr. José Manuel Cova Maza - Pasantías 2026

Marcelo Fernando Campos Anacona | Ing. Yalitza Guevara

Leyenda: ■ = Actividad programada para esa semana

Período total: 12 semanas (480 horas) | 01 de Junio al 21 de Agosto de 2026

| Estudiante: | Marcelo F. Campos Anacona |
| --- | --- |

| Tutor Académico: | Ing. Yalitza Guevara |
| --- | --- |

| Empresa: | U.E. Dr. José Manuel Cova Maza |
| --- | --- |

| Tutor Industrial: | Sol L. Romero Gil |
| --- | --- |

| Período: | 01 Jun - 21 Ago 2026 |
| --- | --- |

| Duración: | 12 semanas (480 horas) |
| --- | --- |

| N° | Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inducción y presentación | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Conocimiento de la institución (PSA) | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Conocimiento del Departamento de Administración Escolar | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Análisis de procesos de inscripción |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Elaboración del plan de trabajo |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Diseño de arquitectura del sistema |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Diseño de base de datos (SQLAlchemy) |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Desarrollo: Autenticación y Usuarios |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Desarrollo: Año Escolar y Grados |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Desarrollo: Módulo Estudiantes |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |
| 11 | Desarrollo: Módulo Representantes |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |
| 12 | Desarrollo: Matrícula/Inscripción |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  |
| 13 | Desarrollo: Plantillas de documentos |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |
| 14 | Desarrollo: Sitio web público |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |
| 15 | Desarrollo: Seguridad y Auditoría |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |
| 16 | Pruebas y ajustes |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |
| 17 | Puesta en marcha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |
| 18 | Capacitación al personal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |
| 19 | Documentación y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |
| 20 | Soporte y seguimiento post-implementación |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |